附件4

易门县教育体育局2024年预算重点领域

财政项目文本公开

- 项目名称

易门县第一幼儿园建设项目专项资金

- 立项依据

《国务院关于当前发展学前教育的若干意见（国发〔2010〕41号）》；教育部、国家发展改革委、财政部《关于实施第二期学前教育三年行动计划的意见》；《幼儿园建设标准》（建标175-2016）；易门县城乡规划建设委员会会议纪要（2018年第一期）；十二届县委第32次常委会议纪要（2017年12月1日）；易门县人民政府专题会议纪要（2019年第18期2019年6月10日）等文件法规。

项目建成投入使用，将为易门县城区学前儿童提供一个功能齐全的现代化新型教育场所，满足日益增长的学前教育需求，让学前儿童享受经济建设和社会发展的成果；有利于学前儿童享受到更好的教育资源；有效解决易门城区幼儿入园难、入园贵的困境；对加快和谐社会的构建，促进社会主义精神文明建设；对当地经济建设和社会发展具有重要意义。经《易发改发〔2016〕53号关于易门县第一幼儿园建设项目可研报告批复》批准建设。

- 项目实施单位

易门县教育体育局委托易门县第一幼儿园负责实施。

- 项目基本概况

项目于2018年5月18日开工建设, 2019年9月竣工验收并投入使用，审定总资产8,491.74万元，其中:建筑物及构筑物6,865.09万元，设施设备799.86万元，无形资产826.79万元。现项目工程欠款4,540.40万元，其中借款本金3,000.00万元，欠施工企业1,540.40万元。

建设项目现全部完成，项目占地面积为25,749.00平方米(38.62亩)，总建筑面积为19,398.38平方米，其中地上建筑面积16,032.56平方米，室外道路场地面积3,544.24平方米，室外游戏场地6,640.00平方米，绿地面积9,641.60平方米，绿地率37.40%，建筑密度23.10%，容积率0.62%，办园规模为30个教学班，2023年秋季学期在园幼儿1,202人。

- 项目实施内容

2019年8月前已完成主体建筑，绿化、景观、道路施工工程，室内装修工程；2020年完成了设备采购，所有设备、设施安装验收合格，结束各种专项验收；2021年已完成整体建设项目投资结算和审计，项目投资转入国有资产管理和使用。

- 资金安排情况

根据2017年12月24日易门县第十七届人民政府第18次常务会议纪要，从2018年起将易门县第一幼儿园建设项目总投资逐年纳入县财政预算。今年政府会议决定：2024年本级预算安排易门县第一幼儿园建设项目专项资金300.00万元。

- 项目实施计划

2021年建设项目已转入国有资产管理和使用,需逐年偿还建设项目欠款。

- 项目实施成效

建设项目建成投入使用，项目占地面积为25,749.00平方米(38.62亩)，总建筑面积为19,398.38平方米，其中地上建筑面积16,032.56平方米，室外道路场地面积3,544.24平方米，室外游戏场地6,640.00平方米，绿地面积9,641.60平方米，绿地率37.40%，建筑密度23.10%，容积率0.62%，办园规模为30个班，2023年秋季在办园幼儿1,202人。

迁入新园后办园条件优越，社会效益明显，得到人民群众的赞誉和好评。通过了县、市、省考评组到园开展幼儿园办学水平综合评价，易门县第一幼儿园于2021年1月（云政教督办〔2021〕1号）认定为“省一级一等”幼儿园。

易门县第一幼儿园为学前教育提供了一个功能齐全的现代化新型教育场所，既是满足本地区日益增长的学前教育需求，让学前幼儿享受经济建设和社会发展的成果，也是有利于学前幼儿享受到更好的教育资源。易门县第一幼儿园对易门县学前教育事业发展起到了引领示范和辐射带动作用，在加快和谐社会的构建，促进社会主义精神文明建设，全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会，肩负着重要的历史使命，对当地经济建设和社会发展具有重要意义。

2024年2月26日